Sprint Planning

Este template é oferecido pelo Jira, o rastreador de projetos e itens da Atlassian. Personalize este template com informações e recursos que a sua equipe usa em cada sprint para economizar tempo.

Lista de verificação de planeamento do sprint  Membros da equipe do sprint

Itens da reunião de planeamento do sprint  Agenda

Resumo do sprint anterior Detalhes

Possíveis riscos

Recursos de planeamento do sprint Quadros e retrospetivas de sprint

Recursos e definições da equipe

Lista de verificação de planeamento do sprint

| Preparação | Reunião | Acompanhamento |
| --- | --- | --- |
| Rever e priorizar o Product Backlog Estimar os pontos (Fibonacci) das user stories | Definir a meta do sprint e selecionar as user stories Atribuir membros a cada user story | Atualizar o board Scrum com o progresso Preparar a Sprint Review e a Retrospetiva (19/10/2026) |

Membros da equipe do sprint

| Nome | Função |
| --- | --- |
| Dinis Pinheiro | Developer |
| Leonardo Costa | Developer |
| Guilherme Anacleto | Developer |
| Simão Valente | Developer |

Itens da reunião de planeamento do sprint

Use este template para estruturar a reunião e definir expectativas, objetivos e o backlog para o próximo sprint. Para ver instruções detalhadas e práticas recomendadas, consulte o guia de planeamento de sprint e analise como estimar pontos da história.

Resumo do sprint anterior

| Tema do sprint | N/A |
| --- | --- |
| Pontos da história | N/A |
| Resumo | N/A |

Agenda

- Analisar o enunciado e levantar requisitos

- Elaborar o modelo de domínio

- Elaborar o diagrama de casos de uso

- Esboçar o diagrama de classes inicial

- Elaborar o diagrama de sequência geral

- Criar repositório Git e definir convenções

- Criar board Scrum e Definition of Done

Detalhes

| Data de início | 12/10/2026 |
| --- | --- |
| Data de término | 19/10/2026 |
| Tema do sprint | EP1 – Engenharia de Requisitos e Planeamento |
| Meta do sprint | Concluir, até 19/10/2026, a base de engenharia do Hotel4You: requisitos levantados, modelo de domínio, casos de uso, diagrama de classes v0.1 e diagrama de sequência (reserva → check-in → check-out) elaborados e revistos; e deixar a equipa organizada, com repositório Git e convenções, board Scrum com Definition of Done e roadmap dos 13 sprints, de modo a arrancar o desenho e a implementação no Sprint 2. |
| Capacidade planeada | 8 user stories · 29 pontos (todas prioridade High) |
| Marcos do projeto | 1ª entrega: 30/11/2026 · Entrega final: 31/01/2027 |

Possíveis riscos

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| Enunciado ambíguo ou requisitos mal interpretados | Registar dúvidas e assunções (US-01) e apresentá-las ao docente cedo; rever o documento com todos os elementos. |
| Inconsistência entre domínio, casos de uso, classes e sequência | Respeitar a ordem de dependência US-01 → US-02 → US-03 → US-04 → US-05; revisão cruzada por outro elemento. |
| Carga elevada (29 pontos) em apenas uma semana | Arrancar de imediato com US-01 e US-06/US-07 em paralelo; acompanhar o board diariamente e renegociar âmbito se necessário. |
| Atribuição desequilibrada ou tardia de membros | Atribuir todas as stories na Sprint Planning, equilibrando os pontos por elemento. |
| Convenções de Git e commits não cumpridas | Documentar as regras na US-06 e verificá-las nos reviews antes de integrar em develop. |

Recursos de planeamento do sprint

Quadros e retrospetivas de sprint

Recursos e definições da equipe